No.01
        Bitácora semanal Estadía Dual

 Carrera: Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software
 Empresa: RUSHTEC
 Semana: 1
 Nombre del estudiante: José Luis Arredondo Lara
 Puesto de aprendizaje: Practicante de desarrollo y programación

ACTIVIDADES REALIZADAS
Lunes / Bienvenida e introducción al equipo: Se participó en la bienvenida formal y se conoció a los miembros del equipo de trabajo, así como los roles y funciones de cada uno. / Inducción sobre el proyecto y herramientas de trabajo: Se recibió una introducción general sobre el proyecto en el que se estará colaborando y las tecnologías que se utilizarán, además de una explicación sobre los objetivos y metas del equipo. / Traslado al alojamiento: Se realizó el traslado al inmueble proporcionado por la empresa para el hospedaje durante el tiempo de la práctica. / Martes / Revisión inicial de requerimientos con el cliente: Se tuvo una reunión inicial con el cliente para conocer sus expectativas y los requerimientos generales del proyecto. / Creación de diagramas de casos de uso: Se crearon los diagramas que representan las principales funcionalidades que los usuarios finales necesitarán en el sistema. / Entrega de equipos e instalación de herramientas: Se entregaron las computadoras y se comenzó la instalación de las herramientas necesarias para programar y desarrollar el proyecto. / Miércoles / Presentación y ajuste de casos de uso con el cliente: Se presentaron los diagramas de casos de uso al cliente para recibir retroalimentación y realizar los ajustes necesarios. / Modelado preliminar de datos para el sistema de usuarios: Se completó el modelo de datos preliminar necesario para el sistema de usuarios. / Implementación inicial de la base de datos: Se inició la configuración de la base de datos, creando las tablas necesarias para estructurar el sistema de usuarios. / Jueves / Capacitación en seguridad y riesgos laborales: Se tuvo una capacitación sobre medidas de seguridad y riesgos laborales, orientada a la protección en el entorno de trabajo. / Finalización de la configuración de usuarios en la base de datos: Se continuó trabajando en la gestión de usuarios en la base de datos, completando las tablas y haciendo los ajustes necesarios. / Capacitación en la tecnología y procedimientos almacenados: Se recibió una capacitación breve sobre la tecnología que se utilizará en el proyecto y los procedimientos almacenados, siguiendo las pautas de la empresa. / Viernes / Codificación de la primera pantalla: Se inició la codificación de la primera pantalla visual con la que los usuarios interactuarán, creando su estructura básica usando HTML y CSS.

__Ing._Ángel Manuel Santoyo López _ / Nombre y firma asesor empresarial	____ Dr. José Miguel Barrón Adame_____ / Nombre y firma asesor académico